SUNIPLAYER

Tech Stack Strategy

Arquitectura por Capas para un Producto Real

UI · Audio Engine · IA Local · Persistencia

Marzo 2026 | Versión 1.0

# 1. Principio Fundamental: Stack por Capas

SuniPlayer no es una app genérica. Es un instrumento de trabajo para músicos en vivo que necesita resolver tres problemas técnicos de naturaleza completamente distinta:

Capa 1 — UI/UX: Interfaz rápida, bonita, táctil, que funcione en escenario con poca luz y manos ocupadas. Aquí lo que importa es velocidad de iteración y experiencia del usuario.

Capa 2 — Audio Engine: Reproducción de audio con crossfade, pitch shifting, timestretching, baja latencia. Aquí lo que importa es rendimiento y precisión en tiempo real.

Capa 3 — IA/ML: Análisis de canciones, clasificación de ambiente, detección de aplausos, sugerencias contextuales. Aquí lo que importa es inferencia eficiente en dispositivo.

Capa 4 — Persistencia: Biblioteca musical, historial, análisis, marcadores, configuración. Aquí lo que importa es confiabilidad y acceso rápido.

La regla de oro: si intentas meter todo en JavaScript puro desde el día 1, el audio en tiempo real te va a cobrar intereses. Cada capa tiene su tecnología óptima, y la arquitectura debe permitir que evolucionen de forma independiente.

# 2. Tres Opciones de Stack

| Capa | Opción A: Expo/RN | Opción B: Tauri+Rust | Opción C: JUCE+C++ |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React Native + Expo | Vue 3 o React + Tailwind | JUCE UI nativa |
| Lenguaje UI | TypeScript | TypeScript | C++ |
| Estado | Zustand + React Query | Zustand o Pinia | Modelo JUCE |
| Audio básico | expo-audio | Rust audio libs | JUCE Audio Engine |
| Audio avanzado | Módulos nativos | Rust DSP nativo | JUCE DSP completo |
| IA/ML | ONNX Runtime RN | ONNX Runtime | ONNX Runtime C++ |
| Persistencia | expo-sqlite | SQLite via Rust | SQLite C/C++ |
| Plataformas | iOS + Android | Desktop + Móvil | Desktop + Móvil + Plugin |
| Curva aprend. | Baja-Media | Media-Alta | Alta |
| Tiempo MVP | 8-10 semanas | 12-16 semanas | 16-24 semanas |
| Ideal para | Validar producto | Producto serio | Audio profesional |

## 2.1 Opción A — Expo + React Native (Recomendada para MVP)

Veredicto: La más sensata para arrancar. Permite sacar un MVP usable rápido, valida la idea con usuarios reales, y ya tienes base de código en este stack.

Frontend Móvil

- React Native con Expo SDK 53

- TypeScript estricto

- Zustand para estado global

- React Query para datos locales/remotos

- NativeWind (Tailwind CSS) para estilos

- Expo Router v5 para navegación

Audio

- expo-audio para reproducción y control multimedia en fases tempranas

- Módulos nativos custom cuando se necesite crossfade fino, pitch shifting real, o procesamiento DSP

- expo-av como fallback para grabación (ApplauseMeter)

IA / Machine Learning

- Python para entrenar y prototipar modelos (BPM, key detection, energy, mood)

- ONNX para exportar modelos entrenados a formato portable

- ONNX Runtime React Native para inferencia local en dispositivo

Nota crítica: Esto reemplaza la propuesta anterior de TensorFlow.js en el cliente. ONNX Runtime tiene mejor rendimiento en móvil y rutas oficiales para React Native, Node.js y web.

Persistencia

- expo-sqlite para biblioteca, análisis, marcadores, historial

- Supabase o Firebase para sync cloud entre dispositivos (futuro)

Qué resuelve bien

- Reproductor inteligente con control de sets

- Biblioteca musical con metadata rica

- Duración exacta de sets con auto-generación

- Combos automáticos de canciones por duración

- Notas por canción y marcadores visuales

- Transposición simple (pitch shift básico)

- Cronómetro de sets con alertas

Límites honestos

Este stack es buenísimo para validar, pero no es el rey del DSP pesado. Para reproducción inteligente sí; para magia quirúrgica de audio en tiempo real, luego tocará bajar a terreno nativo.

## 2.2 Opción B — Tauri 2 + Rust (Producto Serio / Desktop)

Veredicto: La más potente para un producto de escenario profesional. Frontend web con lógica nativa en Rust. Desktop + móvil desde una sola base.

Frontend

- Vue 3 o React (según preferencia)

- TypeScript + Tailwind CSS

- Zustand (React) o Pinia (Vue) para estado

Core en Rust (Tauri Commands)

- Procesamiento de colas de reproducción

- Scheduler inteligente de sets

- Motor de recomendaciones

- Manejo de archivos locales de audio

- Análisis de metadata de audio

- Lógica de crossfade y mezcla

IA Local

- ONNX Runtime integrado con Rust

- Modelos pequeños para: detección de energía, sugerencia de siguiente canción, clasificación de ambiente, scoring de aplausos

Ventajas sobre Opción A

- Rendimiento muy superior a Electron y comparable con nativo

- Binarios mucho más ligeros

- Rust da control y velocidad para lógica seria

- Excelente encaje para versión desktop profesional de cabina/escenario

## 2.3 Opción C — JUCE + C++ (Audio Profesional)

Veredicto: La bestia del audio. Si el corazón del producto termina siendo DSP serio de verdad — crossfades finos, timestretching, pitch shifting, análisis de señal — entonces JUCE es la elección lógica.

Lo que resuelve mejor que nadie

- Reproducción de audio avanzada con baja latencia

- DSP (procesamiento digital de señal) completo

- Visualización de waveform nativa y precisa

- Mezcla profesional

- Futura versión como plugin VST/AU

Desventajas honestas

- Curva de aprendizaje bastante más empinada

- Desarrollo más lento al principio

- Menos amable para iterar rápido si aún estás definiendo producto

Recomendación: No empezar aquí como primera fase, salvo que ya tengas a alguien fuerte en C++/audio DSP. Si no, te puedes quedar tres meses afinando el violín y sin tocar la primera nota del concierto.

# 3. Estrategia de Implementación por Fases

La clave es no casarte con un stack para siempre, sino usar el correcto en cada momento del producto:

| Fase | Stack | Objetivo | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Expo + TS + SQLite | Validar idea con usuarios reales. Reproductor, librería, sets de 45/90 min, sugerencias por duración, historial, combos automáticos, UI rápida | App móvil MVP funcional en iOS/Android |
| Fase 2 | Tauri + Rust + Web | Versión desktop de escenario. Mejor manejo local, mejor performance, scheduling avanzado, scoring del público, automatización sólida | App desktop profesional para cabina |
| Fase 3 | Audio core nativo | Decidir: continuar con Rust audio libs o migrar parte crítica a JUCE/C++ si el DSP se vuelve central | Audio engine profesional |
| Fase 4 | ONNX Runtime | IA local: clasificación de ambiente, predicción de siguiente canción, detección de aplausos, sugerencias contextuales | Modelos entrenados en Python, desplegados en la app |

Principio clave: cada fase entrega valor al usuario por sí sola. No necesitas llegar a la Fase 4 para tener un producto útil. La Fase 1 sola ya resuelve el 70% de los problemas de un músico en vivo.

# 4. Impacto en la Documentación Existente

La documentación técnica de SuniFlow fue escrita asumiendo un stack monolítico React Native. Con la nueva estrategia por capas, estos son los ajustes necesarios:

| Documento/Componente | Antes (SuniFlow) | Ahora (SuniPlayer) | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| MusicAIService | TensorFlow.js en cliente | ONNX Runtime + modelos Python | Reescribir servicio |
| AudioService | expo-av para todo | expo-audio MVP, nativo después | Migrar gradualmente |
| SyncService (WebSocket) | Socket.io-client | Sin cambios para MVP | Mantener |
| DatabaseService | expo-sqlite | Sin cambios para MVP | Mantener |
| Tipos TypeScript | Genéricos | Sin cambios | Mantener |
| Stores (Zustand) | audioStore, syncStore | Sin cambios para MVP | Mantener |
| UI Components | React Native | Sin cambios para MVP | Mantener |
| Backend (Node.js) | Socket.IO + Docker | Sin cambios | Mantener |
| Tests (Jest + Detox) | Suite completa | Sin cambios para MVP | Mantener |

Conclusión: el 80% de la documentación técnica de SuniFlow se mantiene intacta para el MVP. Los cambios principales son: (1) reemplazar TensorFlow.js por ONNX Runtime para IA, y (2) planificar la migración gradual del audio engine de expo-audio a módulos nativos.

# 5. Stack Oficial SuniPlayer

Para incluir en el README y documentación del proyecto:

|  | MVP MOBILE |
| --- | --- |
| Plataforma | React Native + Expo SDK 53 |
| Lenguaje | TypeScript |
| Estado | Zustand + React Query |
| Audio | expo-audio → módulos nativos (gradual) |
| Base de datos | SQLite (expo-sqlite) |
| UI | NativeWind + Lucide React Native |

|  | DESKTOP / PRO VERSION |
| --- | --- |
| Framework | Tauri 2 |
| Core | Rust |
| Frontend | Vue 3 o React + TypeScript + Tailwind |
| Base de datos | SQLite via Rust |

|  | AI / MACHINE LEARNING |
| --- | --- |
| Entrenamiento | Python (PyTorch / scikit-learn) |
| Formato | ONNX (Open Neural Network Exchange) |
| Inferencia | ONNX Runtime (móvil, desktop, web) |

|  | FUTURE AUDIO CORE |
| --- | --- |
| Opción 1 | Rust native audio libraries (cpal, rodio, symphonia) |
| Opción 2 | JUCE + C++ (si el DSP se vuelve central) |

# 6. En Una Sola Frase

Para empezar: Expo + TypeScript

Para escalar serio: Tauri + Rust

Para audio extremo pro: JUCE + C++

SuniPlayer — Tech Stack Strategy v1.0

Marzo 2026